国药集团动物保健股份有限公司（光谷）产业园景观提升工程量清单编制说明

- 工程名称：国药集团动物保健股份有限公司（光谷）产业园景观提升

- 工程概况

本工程位于湖北省武汉市东湖高新技术开发区神墩一路，建设单位为国药集团动物保健股份有限公司，为园区内局部整改。

三、工程量清单编制范围

1.以建设单位提供的电子版图纸为基础，仅考虑入口除景观、道路、绿化，其他范围不做考虑。其相关做法和工程量均为暂定。

- 工程量清单编制依据

1.根据国药集团动物保健股份有限公司提供的图纸、甲方的相关回复及现场实际情况等综合考虑编制。

2.参考标准为《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其附件。

五、相关说明

1.绿化不考虑改良及换土，且大部分考虑厂区苗木移栽；养护按成活养护1年编制，草绳高度1.8m。

2.绿地起坡造型用土按厂区内取土编制。

3.旗杆高度按20M编制。

4.设计费按税后6万元包干编制。

5.绿化洒水线路按50M编制，配套喷水设施按常规考虑。

6.本清单工程量均为暂估量，结算据实调整。

六、其它说明

本工程量清单只是描述了主要项目特征，投标人依据本清单编制投标价时，必须要对照设计图纸、招标资料等进行编制；无论描述如何，均按完成本工程要求的全部内容和工序且不低于清单描述、图纸设计说明、招标文件等所要求的最低标准。