招标文件

项目名称：悬浮培养灭活苗车间建设一期工程检测项目

招标单位：国药集团动物保健股份有限公司

二〇二三年五月

招标文件

一、项目概况

1.项目名称：悬浮培养灭活苗车间建设一期工程检测项目

2.工程地点：国药动保九龙基地

3.工程内容：

- 1、见证取样检测；2、主体结构检测；3、节能材料及现场检测；4、水电材料及现场检测；5、装饰装修材料检测；6、室内环境检测；7、防雷检测；8、消防检测；9、玻璃幕墙10、地基检测；11、沉降观测；12、基坑监测；13、海绵城市、14绿色建筑验收检测

- 检测内容详见清单，所有检测完成需及时提供监管部门认可的检测报告并满足工程施工检测的技术要求。中标方视投标方投标总报价中包含上述所有工作内容的所有费用

4.工期及其它要求：同悬浮培养灭活苗车间建设进度要求，具体进场施工时间根据招标人要求进行。自合同签订之日起至完成本合同所包含的全部检测和观测内容，并提供监管部门认可的检测报告。

二、付款方式等其他事项

1、付款方式：合同签订后，支付合同总额的30%；该项目结构封顶支付至合同总额的60%，工程竣工验收支付至合同总额的80%，工程竣工验收备案付至合同总额的100%。上述付款含不低于合同总额50%的半年期银行电子承兑汇票。

2、该项目采用总建筑面积的方式报价，不因最终总建筑面积的变化而调整合同价格。本服务事项报价视为包含所有费用，为固定总价包干合同。

3、业主提供的招标有关资料、现场实地中有交代不明不清，以标前澄清会并形成会议纪要为准(外埠可电传招标人，招标人负责将答复传给投标人)。

4、中标人不得中途退标，中标通知书下达三十日内，中标人必须与招标人依据招标文件的内容签订工程施工合同(设备)。否则，招标人有权另行确定中标人，同时，依照《中华人民共和国招标投标法》进行处置。合同签订后，本招标文件自然转为合同附件，与合同具有同等法律效力。

三、报价人资格要求

1.报价人是中华人民共和国具有独立法人资格的企业，并合法续存，提供营业执照；

2.服务商须具有完成招标内容所需的检测资质；

3.服务商参加采购活动前三年内（不足三年按公司成立时起）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准；

四、投标文件要求

（1）在中国工商行政管理机关登记取得合格有效的营业执照，具有独立法人资格；

（2）资质要求：

1）具备建设行政主管部门核发的有效的建设工程质量检测机构资质证书（资质证书的检测范围包括但不限于地基基础工程检测、见证取样检测、主体结构工程现场检测、室内环境检测、建筑节能检测、设备安装工程检测、钢结构工程检测、建筑幕墙工程检测等）；

2）具有工程勘察综合资质或工程勘察岩土工程专业乙级及以上资质；

3）具备气象局核发的雷电防护装置检测乙级或以上资质；

4）须在中华人民共和国应急管理部消防局社会消防技术服务信息系统中备案（提供加盖检测机构公章的网页查询截图）；

（3）近5年内有相关类似检测业绩不少于3个（附业绩合同及相关资料）

五、提交投标文件的截止时间（报价截止期）

所有报价文件应当于2023年6月9日15：00时（北京时间）之前，逾期送达或不符合招标文件规定的投标文件将被拒绝。

联系人：严先生

联系方式：027-87399571

- 六、开标及磋商时间和地点

时间及地点：开标磋商时间和地点另行通知。

- 七、其他

1.请投标单位自行联系勘查现场后编制投标文件，对设计图及做法有疑问的及时以书面形式咨询建设单位联系人，建设单位会根据具体问题进行单独回复或召开答疑会；

2.以上如有变更，招标人将会书面通知所有报名参与本项目的潜在服务商。

3.现场踏勘招标单位联系人： 黄智清

联系电话：18672950807